UMOWA  Nr

W dniu ………………. 2016 r.  w Łubnicach pomiędzy Gminą Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice zwaną dalej w tekście "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

mgr inż. Annę Grajko – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Lasoty

a ….......................................................................................................................

NIP..........................................................REGON..................................................reprezentowanym przez..........................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą"

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym nr …......................została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 001900T Orzelec Duży przy Kanale Strumień od km 0+000 do km 1+700

- Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki w postaci przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, projektów oraz zgłoszeń do Starostwa Powiatowego w Staszowie, stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

§ 2.

- Termin rozpoczęcia robót: -  od dnia zawarcia umowy

- Termin zakończenia wykonywania umowy: - do dnia 31 października 2016 r.

§ 3

Strony zgodnie ustalają, że integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

- oferta wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 4

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w branży drogowej w osobie……………,

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie………………...

- Inspektor nadzoru i kierownik budowy działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy „ Prawo budowlane”.

§ 5

- Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projektów ich zmian, oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane i ich zmian.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych wyłącznie przez Wykonawcę umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, zawartych w związku z umowami, których przedmiotem są roboty budowlane ( tj. w zakresie określonym w § 1).

- W terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 3 lub 4, Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, i do projektów ich zmiany lub sprzeciw do umów o podwykonawstwo i do ich zmian.

- Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawcą musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz określać w szczególności:

- a) zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,

- b) zasady odbiorów części przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawcę,

- c) wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla 	podwykonawcy,

- d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który

- nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub

- dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej

- podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców,

- f) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

- g) wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami,

- h) uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym

- podwykonawcom wynagrodzenia.

- W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawcą klauzuli zakazującej

- dalszego podwykonawstwa postanowień wymienionych w pkt e-h nie stosuje się, jako

- bezprzedmiotowych.

- 6. 	Nie złożenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń do przedstawionych 	przez Wykonawcę umów z podwykonawcą lub ich projektu w terminie 7 dni od daty 	przedstawienia przez Wykonawcę umowy lub jej projektu uważa się za ich akceptację 	przez Zamawiającego

- 7. 	Zamawiający ma prawo w uzasadnionych wypadkach zgłosić zastrzeżenia lub 	sprzeciw (odmówić wyrażenia zgody ) co do wykonywania części przedmiotu umowy 	przez wskazanego przez Wykonawcę podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

- 8. 	Wykonawca może zawrzeć umowę z podwykonawcą wyłącznie w formie pisemnej i 	w brzmieniu zgodnym z ust. 5.

- 9. 	Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy 	zawartej z podwykonawcą z niniejszą umową i ponosi ryzyko zaistniałych 	niezgodności. Strony stwierdzają, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego co 	do umowy z podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec 	Zamawiającego.

- 10. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części przedmiotu 	umowy upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia 	podwykonawcy od realizacji robót w sposób stały lub czasowy. Wykonawca 	zobowiązany jest stosownie do zaistniałych okoliczności bezzwłocznie rozwiązać lub 	zmienić umowę zawartą z podwykonawcą. W sytuacji powyższej Wykonawca 	realizuje roboty samodzielnie lub powierza je z zachowaniem trybu określonego 	powyżej innemu podwykonawcy.

- 11. 	Postanowienia ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zawierania umów z dalszymi	podwykonawcami.

- 12. 	Wykonawca wyraża zgodę i jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia 	przysługujące Zamawiającemu wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec 	podwykonawcy i dalszych podwykonawców, nawet jeżeli poszczególne 	postanowienia umowy nie stwierdzają tego wprost.

- 13. 	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

- wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 4, w celu 	wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 	ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 	podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 	niż wymagany w trakcie postępowania udzielenie zamówienia.

- 14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, do stosunków między 	Zamawiającym, a Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 	stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, a w szczególności art. 	143 a – 143 d tej ustawy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zaplecze budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych (oznakuje trasy komunikacji publicznej ) oraz będzie usuwał i składował wszystkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Roboty wykonane zostaną zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 8

- Wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się następującą kwotą:

Wynagrodzenie brutto ……………… zł, kwota netto ……………. zł, słownie brutto: 		(………………………………..), zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wynagrodzenie przewidziane jest w formie ryczałtu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega indeksacji z tytułu inflacji.

§ 9

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy na

- podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- 3. 	Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty

- dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- 4. 	Jako datę zapłaty faktury przyjmuję się datę złożenia w banku, przez Zamawiającego,

- dokumentu "polecenia przelewu".

- 5.	Zakazuje się dokonywania, bez pisemnej zgody Zamawiającego:

- a) przelewu wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy,

- b) poręczenia zobowiązań Zamawiającego przez osoby trzecie oraz

- c) zawarcia umowy factoringowej.

- 6. Wykonawca przedmiotu umowy określonego w § 1, zobowiązany jest do złożenia 	Zamawiającemu z fakturą VAT oświadczenia o braku podwykonawcy (dalszych 	podwykonawców) lub oświadczeń podwykonawców (dalszych podwykonawców), że

- Wykonawca dokonał zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za prace wykonane przez 	nich w ramach niniejszej umowy na dzień wystawienia faktury. Oświadczenie nie 	może być wystawione z datą wcześniejszą niż data podpisania protokołu odbioru.

- 7. 	W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,

- podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, 	określonego w § 1, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 	wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 	zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 	przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 	umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach i 	w zakresie określonym w art. 143 c ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 	– Prawo zamówień publicznych.

- 8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 	podwykonawcy, o której mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 	wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- 9. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli 	należność naliczona na fakturze Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, 	Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca 	zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

§ 10

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto tj.: ......................... PLN (słownie: ...........................zł) w formie ......................................., najpóźniej do dnia podpisania umowy, z których 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. ................................PLN (słownie: .................................................zł) w formie .........................................................,która zostanie przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, która zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi i gwarancji.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności

- dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 11

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności wykonania

- odstąpienia na polecenie Inspektora Nadzoru od wykonania części robót ( robót zaniechanych) w przypadku stwierdzenia braku konieczności ich wykonania.

- informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających.

§  12

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie  kar umownych.

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za ten przedmiot za każdy dzień zwłoki.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki.

  - z tytułu samego faktu istnienia wad nieusuwalnych w przedmiocie odbioru w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto.

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto.

3. 	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 	wysokość  kar  umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.

4.  	W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do  zapłaty 	odsetek ustawowych.

5. 	W przypadku naliczenia kar umownych kwota kary potrącona zostanie z faktury 	Wykonawcy. 	Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym wykonawcę.

§ 13

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty oraz deklaracje zgodności dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych oraz oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności z prawem budowlanym. W przypadku nie dostarczenia powyższych, Zamawiający odmówi dokonania odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i złożenia dokumentów określonych w punkcie 3.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 		Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 		może odstąpić 	od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. 	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 				wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 			stwierdzonych 	wad.

7. 	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 		do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 		wadliwych.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji na przedmiot umowy.

- Termin rękojmi wynosi........., a termin gwarancji wynosi ….. miesięcy licząc od daty odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 21 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. termin wykonania naprawy gwarancyjnej może ulec przesunięciu ze względu na warunki atmosferyczne. Decyzję o ostatecznym terminie wykonania naprawy podejmuje zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą.

§ 15

Strony dopuszczają możliwość nieistotnych zmian umowy.

Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian istotnych w następujących przypadkach:

- zmiana stawek podatku VAT,

- zmniejszenia wartości umowy wynikającego z robót niewykonanych lub zmiany zakresu rzeczowego (nie zwiększającej ogólnej wartości umowy),

- zmiany terminu wykonania umowy.

§ 16

- Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

b) zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego

d) Wykonawca przerwał realizację robot i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem   nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 		Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 		według stanu na dzień odstąpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 			uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które 		nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót 		objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 		niezależnych od Zamawiającego.

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 			przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 			nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

e) Wykonawca niezwłocznie nie później niż w ciągu 30 dni od daty odstąpienia 		od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 			dostarczone lub wzniesione.

- 4. 	Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 			następujących okoliczności:

- 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy 	prawo zamówień publicznych

- 2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 	podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 	przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 	polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 	2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 	zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

- - W przypadku, o których mowa powyżej tj. w pkt 4, wykonawca może żądać 	wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

- Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:

- Umowa,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Dokumentacja projektowa (rysunki),

- Wybrana przez Zamawiającego oferta Wykonawcy,

3. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie będą przedmiotem, obrotu pomiędzy osobami trzecimi bez uprzedniej zgody zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustaw: Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

5.	Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

- Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, chyba że w treści umowy wyraźnie wskazano, iż dana czynność nie wymaga zmiany umowy.

Zamawiający	                                                                                 Wykonawca

…………………………						       …………………………