UMOWA  Nr

W dniu ………………. 2016 r.  w Łubnicach pomiędzy Gminą Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice zwaną dalej w tekście "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

mgr inż. Annę Grajko – Wójta Gminy

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Lasoty

NIP 866 15 65 306

a ….......................................................................................................................

NIP..........................................................REGON..................................................reprezentowanym przez..........................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą"

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym nr …......................została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice

Część …........................

- Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki w postaci przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, projektów oraz zgłoszeń do Starostwa Powiatowego w Staszowie, stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

§ 2.

Termin rozpoczęcia robót: - po podpisaniu umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- Termin zakończenia wykonywania umowy: - do dnia 31 października 2017

§ 3

Strony zgodnie ustalają, że integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

- oferta wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 4

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w branży drogowej w osobie……………,

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie………………...

- Inspektor nadzoru i kierownik budowy działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy „ Prawo budowlane”.

§ 5

- Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, że wymieniony poniżej zakres robót będzie wykonywany za pomocą podwykonawców:

a)...........................................................

b)................................................................

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:

- nie spełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 	której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od przedłożenia projektu umowy 	o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, uważa się za akceptację projektu umowy przez 	Zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 	przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 	podwykonawstwo oraz kopię jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 	7 dni od dnia jej zawarcia.

6.	Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub 	jej zmian zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, której 	przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach wymienionych w ust. 4 niniejszego 	paragrafu.

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, 	której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od przedłożenia projektu umowy 	o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, uważa się za akceptację umowy przez 	Zamawiającego.

7. 	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedkłada 	zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 	podwykonawstwo oraz jej zmianę, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 	dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 	0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym wyłączenie to nie 	dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. W przypadku, jeżeli 	termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 16, zamawiający informuje o 	tym wykonawcę i wzywa go do dokonania zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 	zapłatę kary umownej określonej w § 19 ust. 4.

8. Zasady zapłaty wynagrodzenia wykonawcy:

a) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane 	roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 	podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 9, biorącym udział w 	realizacji odebranych robót budowlanych.

b) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 	wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 	budowlane - w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 	zapłaty.

c) W przypadku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę bez udziału 	podwykonawców i dalszych podwykonawców należność za fakturę zostanie uregulowana po 	pisemnym oświadczeniu Wykonawcy, że zadanie wykonał jedynie siłami własnymi.

9.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 	podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 	zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 	który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo której przedmiotem 	są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 	wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 	zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, której 	przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za 	zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmiany, której 	przedmiotem są dostawy lub usługi.

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje tylko i wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, 	należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 	wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 	wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 . 	Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 	tej informacji.

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie nie krótszym niż 7 dni 	od dnia doręczenia ww. informacji, zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 	podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 	podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 	zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 	albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 	podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 	zapłaty.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 	o których mowa w ust. 9 , zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 	wynagrodzenia należnego wykonawcy.

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 	podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 	na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 	podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 	zamawiającego.

16. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 	umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 	podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 	wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 	budowlanej.

17. W przypadku powierzenia wykonania części robót innym podmiotom, Wykonawca 	zobowiązany jest do koordynacji robót wykonanych przez te podmioty i ponosi przed 	Zamawiającym odpowiedzialność za ich należyte wykonanie, jak za działania własne.

18. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

- przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców, a 	Wykonawca odpowiada za zlecenie robót dalszym podwykonawcom tak, jakby sam je zlecił,

- do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 	pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zaplecze budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ( oznakuje trasy komunikacji publicznej ) oraz będzie usuwał i składował wszystkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Roboty wykonane zostaną zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 8

- Wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się następującą kwotą:

Wynagrodzenie brutto ……………… zł, kwota netto ……………. zł, słownie brutto: (………………………………..), zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wynagrodzenie przewidziane jest w formie ryczałtu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega indeksacji z tytułu inflacji.

§ 9

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą.

- Wystawienie faktury może nastąpić dopiero po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury pod warunkiem właściwego wykonania   przedmiotu umowy oraz przedłożenia potwierdzenia zapłaty podwykonawcy w terminie 30 dni przelewem, od momentu otrzymania faktury na numer konta podany na fakturze.

§ 10

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8  niniejszej umowy, tj.: ……….. zł (słownie: ……………………………………………………. zł 00/100).

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym.

- Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w formie innej niż w pieniądzu, dokument zabezpieczenia stanowi integralną część niniejszej umowy i musi gwarantować odpowiednio długi termin realizacji zabezpieczenia, tj. do dnia odbioru końcowego.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz Zamawiającego wynikających z tytułu niewłaściwego lub nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia lub innych należności Wykonawcy jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu - zostanie zwrócone Wykonawcy z uwzględnieniem odsetek wynikających z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

a) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy -  zostanie zwrócone Wykonawcy z 	uwzględnieniem odsetek wynikających z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 	przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 	przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania 	zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

b) Pozostała kwota, tj. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona 	nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - w przypadku wniesienia zabezpieczenia w 	formie innej niż w pieniądzu - zostanie zwrócone Wykonawcy poprzez zwrot dokumentu 	zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3.

§ 11

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności wykonania

- odstąpienia na polecenie Inspektora Nadzoru od wykonania części robót ( robót zaniechanych) w przypadku stwierdzenia braku konieczności ich wykonania.

- informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających.

§  12

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie  kar umownych.

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za ten przedmiot za każdy dzień zwłoki.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki.

  - z tytułu samego faktu istnienia wad nieusuwalnych w przedmiocie odbioru w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto.

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto.

3. 	Wykonawca poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych w 	następujących przypadkach:

a) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 	podwykonawcom – 0,25 % ceny umownej netto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,

b) za nieprzedłużenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu 	jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane – 0,1 % ceny umownej netto,

c) za nieprzedłużenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 	podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,1 % ceny umownej netto,

d) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w 	§ 5 pkt. 16 – 0,1 % ceny umownej netto.

4. 	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość  	kar  umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.

5 . 	W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do  zapłaty odsetek 	ustawowych.

6. 	W przypadku naliczenia kar umownych kwota kary potrącona zostanie z faktury Wykonawcy. 	Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym wykonawcę.

§ 13

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty oraz deklaracje zgodności dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych oraz oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności z prawem budowlanym. W przypadku nie dostarczenia powyższych, Zamawiający odmówi dokonania odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i złożenia dokumentów określonych w ust. 3.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 		       Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić 	od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. 	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 				ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 			wad.

7. 	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 			żądania 	wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi/gwarancji na przedmiot umowy.

- Termin rękojmi/gwarancji wynosi ….. lat/lata licząc od daty odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 21 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. Termin wykonania naprawy gwarancyjnej może ulec przesunięciu ze względu na warunki atmosferyczne. Decyzję o ostatecznym terminie wykonania naprawy podejmuje zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą.

§ 15

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem wskazanych w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 16

- Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

b) zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego

d) Wykonawca przerwał realizację robot i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

e) w razie nieuzyskania przez Zamawiającego środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem   nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

  - Wykonawca niezwłocznie nie później niż w ciągu 30 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 17

- Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:

- Umowa,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Dokumentacja projektowa (rysunki),

- Wybrana przez Zamawiającego oferta Wykonawcy,

3. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie będą przedmiotem, obrotu pomiędzy osobami trzecimi bez uprzedniej zgody zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustaw: Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

5.	Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

- Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, chyba że w treści umowy wyraźnie wskazano, iż dana czynność nie wymaga zmiany umowy.

Zamawiający	                                                                                 Wykonawca

…………………………						       …………………………