Zał.nr.1

UMOWA  Nr

W dniu ………………. 2016 r.  w Łubnicach pomiędzy Gminą Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice zwaną dalej w tekście "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

mgr inż. Annę Grajko – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Lasoty

a ….......................................................................................................................

NIP..........................................................REGON..................................................reprezentowanym przez..........................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą"

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym nr …......................została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej.

- Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki w postaci przedmiarów robót,, projektów oraz zgłoszeń do Starostwa Powiatowego w Staszowie, stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

§ 2.

- Termin rozpoczęcia robót: -  od dnia zawarcia umowy

- Termin zakończenia wykonywania umowy: - do dnia 30 listopada 2016 r.

§ 3

Strony zgodnie ustalają, że integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

- oferta wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 4

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie……………,

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie………………...

- Inspektor nadzoru i kierownik budowy działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy „ Prawo budowlane”.

§ 5

- Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projektów ich zmian, oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane i ich zmian.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych wyłącznie przez Wykonawcę umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, zawartych w związku z umowami, których przedmiotem są roboty budowlane ( tj. w zakresie określonym w § 1).

- W terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 3 lub 4, Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, i do projektów ich zmiany lub sprzeciw do umów o podwykonawstwo i do ich zmian.

- Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawcą musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz określać w szczególności:

a) zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,

b) zasady odbiorów części przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawcę,

c) wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla 	podwykonawcy,

d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców,

f) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

g) wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami,

h) uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym

podwykonawcom wynagrodzenia.

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawcą klauzuli zakazującej

dalszego podwykonawstwa postanowień wymienionych w pkt e-h nie stosuje się, jako

bezprzedmiotowych.

6. 	Nie złożenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń do przedstawionych 	przez Wykonawcę umów z podwykonawcą lub ich projektu w terminie 7 dni od daty 	przedstawienia przez Wykonawcę umowy lub jej projektu uważa się za ich akceptację 	przez Zamawiającego

7. 	Zamawiający ma prawo w uzasadnionych wypadkach zgłosić zastrzeżenia lub 	sprzeciw (odmówić wyrażenia zgody ) co do wykonywania części przedmiotu umowy 	przez wskazanego przez Wykonawcę podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

8. 	Wykonawca może zawrzeć umowę z podwykonawcą wyłącznie w formie pisemnej i 	w brzmieniu zgodnym z ust. 5.

9. 	Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy 	zawartej z podwykonawcą z niniejszą umową i ponosi ryzyko zaistniałych 	niezgodności. Strony stwierdzają, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego co 	do umowy z podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec 	Zamawiającego.

10. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części przedmiotu 	umowy upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia 	podwykonawcy od realizacji robót w sposób stały lub czasowy. Wykonawca 	zobowiązany jest stosownie do zaistniałych okoliczności bezzwłocznie rozwiązać lub 	zmienić umowę zawartą z podwykonawcą. W sytuacji powyższej Wykonawca 	realizuje roboty samodzielnie lub powierza je z zachowaniem trybu określonego 	powyżej innemu podwykonawcy.

11. 	Postanowienia ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zawierania umów z dalszymi	podwykonawcami.

12. 	Wykonawca wyraża zgodę i jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia 	przysługujące Zamawiającemu wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec 	podwykonawcy i dalszych podwykonawców, nawet jeżeli poszczególne 	postanowienia umowy nie stwierdzają tego wprost.

13. 	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 4, w celu 	wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 	ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 	podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 	niż wymagany w trakcie postępowania udzielenie zamówienia.

14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, do stosunków między 	Zamawiającym, a Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 	stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, a w szczególności art. 	143 a – 143 d tej ustawy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zaplecze budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych (oznakuje trasy komunikacji publicznej ) oraz będzie usuwał i składował wszystkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Roboty wykonane zostaną zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 8

- Wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się następującą kwotą:

Wynagrodzenie brutto ……………… zł, kwota netto ……………. zł, słownie brutto: 		(………………………………..), zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wynagrodzenie przewidziane jest w formie ryczałtu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega indeksacji z tytułu inflacji.

§ 9

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy na

podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

3. 	Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

4. 	Jako datę zapłaty faktury przyjmuję się datę złożenia w banku, przez Zamawiającego,

dokumentu "polecenia przelewu".

5.	Zakazuje się dokonywania, bez pisemnej zgody Zamawiającego:

a) przelewu wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy,

b) poręczenia zobowiązań Zamawiającego przez osoby trzecie oraz

c) zawarcia umowy factoringowej.

6. Wykonawca przedmiotu umowy określonego w § 1, zobowiązany jest do złożenia 	Zamawiającemu z fakturą VAT oświadczenia o braku podwykonawcy (dalszych 	podwykonawców) lub oświadczeń podwykonawców (dalszych podwykonawców), że

Wykonawca dokonał zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za prace wykonane przez 	nich w ramach niniejszej umowy na dzień wystawienia faktury. Oświadczenie nie 	może być wystawione z datą wcześniejszą niż data podpisania protokołu odbioru.

7. 	W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, 	określonego w § 1, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 	wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 	zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 	przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 	umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach i 	w zakresie określonym w art. 143 c ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 	– Prawo zamówień publicznych.

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 	podwykonawcy, o której mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 	wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli 	należność naliczona na fakturze Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, 	Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca 	zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

§ 10

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto tj.: ......................... PLN (słownie: ...........................zł) w formie ......................................., najpóźniej do dnia podpisania umowy, z których 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. ................................PLN (słownie: .................................................zł) w formie .........................................................,która zostanie przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, która zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi i gwarancji.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 4, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności

dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 11

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności wykonania

- odstąpienia na polecenie Inspektora Nadzoru od wykonania części robót ( robót zaniechanych) w przypadku stwierdzenia braku konieczności ich wykonania.

- informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających.

§  12

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie  kar umownych.

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za ten przedmiot za każdy dzień zwłoki.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki.

  - z tytułu samego faktu istnienia wad nieusuwalnych w przedmiocie odbioru w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto.

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto.

3. 	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 	wysokość  kar  umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.

4.  	W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do  zapłaty 	odsetek ustawowych.

5. 	W przypadku naliczenia kar umownych kwota kary potrącona zostanie z faktury 	Wykonawcy. 	Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym wykonawcę.

§ 13

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty oraz deklaracje zgodności dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych oraz oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności z prawem budowlanym. W przypadku nie dostarczenia powyższych, Zamawiający odmówi dokonania odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i złożenia dokumentów określonych w punkcie 3.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 		Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 		może odstąpić 	od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. 	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 				wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 			stwierdzonych 	wad.

7. 	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 		do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 		wadliwych.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji na przedmiot umowy.

- Termin rękojmi wynosi........., a termin gwarancji wynosi ….. miesięcy licząc od daty odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 21 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. termin wykonania naprawy gwarancyjnej może ulec przesunięciu ze względu na warunki atmosferyczne. Decyzję o ostatecznym terminie wykonania naprawy podejmuje zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą.

§ 15

1. Strony dopuszczają możliwość nieistotnych zmian umowy.

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian istotnych w następujących przypadkach:

- zmiana stawek podatku VAT,

- zmniejszenia wartości umowy wynikającego z robót niewykonanych lub zmiany zakresu rzeczowego (nie zwiększającej ogólnej wartości umowy),

- zmiany terminu wykonania umowy.

§ 16

- Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

b) zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem   nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 		Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 		według stanu na dzień odstąpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 			uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które 		nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót 		objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 		niezależnych od Zamawiającego.

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 			przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 			nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

e) Wykonawca niezwłocznie nie później niż w ciągu 30 dni od daty odstąpienia 		od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 			dostarczone lub wzniesione.

4. 	Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 			następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy 	prawo zamówień publicznych

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 	podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 	przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 	polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 	2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 	zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o których mowa powyżej tj. w pkt 4, wykonawca może żądać 	wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

- Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:

- Umowa,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Dokumentacja projektowa (rysunki),

- Wybrana przez Zamawiającego oferta Wykonawcy,

3. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie będą przedmiotem, obrotu pomiędzy osobami trzecimi bez uprzedniej zgody zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustaw: Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

5.	Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

- Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, chyba że w treści umowy wyraźnie wskazano, iż dana czynność nie wymaga zmiany umowy.

Zamawiający	                                                                                 Wykonawca

…………………………						       …………………………